# AutoPrism 汽车竞品库二开准备计划

项目：competing_car_models | 日期：2026-07-08 | 输出类型：Word 执行计划简报

# 1. 摘要

本次任务以只读分析和二开准备为主，目标是在不破坏现有汽车产业情报大屏的前提下，完成项目结构、业务链路、功能模块和后续竞品库改造路线的梳理。正式执行时将新增 docs 目录并生成 PROJECT_ANALYSIS.md 与 REDEVELOPMENT_PLAN.md 两份 Markdown 文档。

本计划不涉及业务代码重构，不删除已有页面、组件和接口，不修改数据库连接配置。第一阶段建议以新增车型库、技术点库、证据库模型和接口为主，前端以新增“竞品库视角”或“车型对比视角”的方式渐进接入。

# 2. 交付物

- docs/PROJECT_ANALYSIS.md：当前项目结构、功能模块、业务链路、重要文件、前后端调用关系、数据库表说明。

- docs/REDEVELOPMENT_PLAN.md：二开目标、保留模块、改造模块、新增模块、三阶段路线图、第一阶段建议改动清单、风险点和注意事项。

- 本 Word 文件：用于先行确认计划范围、执行边界和后续落地方式。

# 3. 当前系统理解

| 层级 | 当前作用 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| 页面入口 | React/Vite 启动后直接渲染 Dashboard，大屏为首屏。 | frontend/src/main.tsx, frontend/src/App.tsx, frontend/src/components/Dashboard.tsx |
| 状态层 | Zustand 管理面板、Feed、信号、UI、用户等状态。 | frontend/src/stores/index.ts |
| 接口适配层 | 保留 Mock 面板数据，同时适配本地 FastAPI 的抓取、AI、调度接口。 | frontend/src/lib/api.ts |
| 后端 API 层 | FastAPI 挂载 /api/v1/intel、/admin、/ai 与 WebSocket。 | backend/app/main.py, backend/app/api/v1/*.py |
| AI 服务层 | 处理 L1 原始情报到 INFO 结构化情报，并生成 L2 StrategicInsight。 | backend/app/services/ai_service.py |
| 采集服务层 | 当前为 AI-driven search，将主题情报写入 RawIntelligence。 | backend/app/services/crawler_service.py, backend/app/services/scrapers/specialized.py |
| 数据库层 | SQLAlchemy async engine，启动时 create_all 自动建表。 | backend/app/core/database.py, backend/app/models/sql.py |

# 4. 当前关键业务链路

- 页面启动链路：main.tsx 创建 React Root，App.tsx 渲染 Dashboard，Dashboard 初始化地图、角色、面板、情报流和系统控制台。

- 面板加载链路：Dashboard 调用 usePanelsStore.loadPanels，实际从 api.ts 的 MOCK_PANELS 返回 27 个面板配置。

- 角色切换链路：activeRole 在 Dashboard 本地状态中切换，visiblePanels 按 role 过滤面板，同时重新请求 /api/v1/ai/insights。

- 情报抓取链路：点击 Crawler 或面板刷新后调用 /api/v1/admin/trigger/fetch 或 /trigger/panel/{panel_id}，后台执行 CrawlerService。

- AI Denoise 链路：点击 AI Denoise 调用 /api/v1/ai/denoise，AIService 聚合 INFO 与 L1 数据，写入 strategic_insights。

- 数据库存储链路：RawIntelligence 存 L1 原始情报，IntelligenceInfo 存面板结构化数据，StrategicInsight 存战略洞察。

- 前端展示链路：Dashboard 定时请求 /api/v1/intel/，按 target_panel_ids 分发到各 Panel，可视化组件读取 metrics 渲染。

# 5. 模块保留与改造判断

| 模块名称 | 是否保留 | 是否改造 | 竞品库建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard 页面层 | 保留 | 需要 | 保留大屏骨架，新增竞品库视角，不直接替换全量情报页。 |
| Zustand Store | 保留 | 需要 | 新增 competitor store，承接车型、技术点、证据和对比状态。 |
| api.ts 接口适配层 | 保留 | 需要 | 继续作为前端缓冲层，新增 competitor API namespace。 |
| FastAPI 路由层 | 保留 | 需要 | 新增 /api/v1/competitors、/vehicles、/technologies、/evidence 等路由。 |
| AIService 层 | 保留 | 重点改造 | 从面板 Prompt 转向字段识别、技术点提取、证据绑定和结论生成。 |
| CrawlerService 层 | 保留 | 重点改造 | 区分真实爬虫、文件导入、网页文本、视频转写、社媒数据等来源。 |
| SQLAlchemy Models 层 | 保留 | 重点新增 | 新增车型库、技术点库、配置库、证据库、分析结论库模型。 |
| PostgreSQL 数据库层 | 保留 | 扩展 | 保持连接配置不变，通过新增表承载竞品库数据。 |
| 可视化面板层 | 部分保留 | 需要 | 保留地图/图表能力，逐步替换为车型对比、技术趋势、证据链视图。 |

# 6. 三阶段二开路线

## 阶段 1：不破坏现有页面，先接入竞品库基础数据模型

- 新增后端模型：车型库、技术点库、证据库，可先以 JSONB 保持扩展性。

- 新增基础 CRUD/查询接口，优先支持车型列表、车型详情、技术点列表、证据查询。

- 前端新增“竞品库视角”或“车型对比视角”，复用现有 Dashboard 顶部角色切换机制或增加一个新 tab。

## 阶段 2：改造前端面板，从产业情报面板变成竞品库面板

- 新增车型对比矩阵、技术点雷达、配置差异表、证据链详情面板。

- 将原 p15 重点车型参数对标矩阵作为竞品库视角的首个迁移对象。

- 保留原产业情报大屏作为历史视角，避免一次性替换造成回归风险。

## 阶段 3：接入真实数据源、AI 解析、报告导出

- 接入 Excel 配置表、官网新闻、网页文本、视频转写文本、汽车之家/懂车帝参数数据。

- 逐步接入抖音、小红书、微博等社交媒体视频与评论信息，明确合规和频控边界。

- 完善 AI 解析链路：文本解析、字段识别、技术点提取、去重、标准化、证据绑定。

- 增加 Excel、PPT、Word 报告导出能力，形成分析成果闭环。

# 7. 第一批最小改造建议

- 后端新增竞品库模型和接口，优先 Vehicle、TechnologyPoint、Evidence 三类对象。

- 不修改 DATABASE_URL，不改变 docker-compose 端口，不影响现有 FastAPI 启动。

- 前端 api.ts 新增 competitors namespace，保持原 Mock 面板和现有 API 行为不变。

- Dashboard 只新增“竞品库视角”入口，先展示基础车型列表/对比占位，不大改 UI。

- 先使用少量种子数据或手工导入数据验证链路，再接真实采集。

# 8. 风险点和注意事项

- 当前采集器本质是 AI-driven search，不是真正的稳定站点爬虫；后续真实数据源应独立建模。

- 当前模型中 VehicleModel 已存在但字段较轻，需要扩展为竞品库资产，而不是简单复用 specs JSONB 完事。

- 当前前端存在 api.ts 代理路径与 Dashboard 直接请求 127.0.0.1:8001 并存的情况，后续应统一。

- AI 输出 JSON 的稳定性是风险点，需要增加 schema 校验、失败重试和证据绑定。

- 社交媒体和第三方汽车平台数据采集需关注登录、反爬、版权、平台条款和数据合规。

# 9. 已查看关键文件

- backend/app/main.py

- backend/app/models/sql.py

- backend/app/core/database.py

- backend/app/core/config.py

- backend/app/api/v1/__init__.py

- backend/app/api/v1/system.py

- backend/app/api/v1/ai.py

- backend/app/api/v1/signals.py

- backend/app/services/ai_service.py

- backend/app/services/crawler_service.py

- backend/app/services/scrapers/specialized.py

- backend/app/tasks/scheduler.py

- frontend/src/main.tsx

- frontend/src/App.tsx

- frontend/src/components/Dashboard.tsx

- frontend/src/components/panels/Panel.tsx

- frontend/src/components/panels/InsightsStream.tsx

- frontend/src/stores/index.ts

- frontend/src/lib/api.ts

- frontend/src/types/index.ts

- docker-compose.yml

- frontend/package.json

- backend/requirements.txt

# 10. 当前项目最核心的 10 个文件

- backend/app/main.py：FastAPI 应用入口、CORS、路由挂载、生命周期建表与调度启动。

- backend/app/models/sql.py：核心数据表模型，包含 L1、INFO、L2、VehicleModel 等。

- backend/app/core/database.py：异步/同步数据库引擎与 Session 依赖。

- backend/app/api/v1/system.py：调度配置、手动抓取、AI 处理、调试与重置接口。

- backend/app/api/v1/ai.py：AI Denoise 与 StrategicInsight 查询接口。

- backend/app/services/ai_service.py：AI 结构化处理、面板 handler、战略洞察生成。

- backend/app/services/crawler_service.py：全量和单面板情报同步主流程。

- frontend/src/components/Dashboard.tsx：前端首屏、角色切换、地图、面板、控制台和触发按钮。

- frontend/src/lib/api.ts：Mock 面板与真实后端接口的合并适配层。

- frontend/src/stores/index.ts：Zustand 状态管理和前端数据加载入口。

# 11. 下一步最应该确认的问题

- 竞品库第一阶段的核心对象是否按“车型、技术点、证据”三表优先，还是要同步加入配置库和分析结论库？

- 前端新增入口采用“角色切换中的竞品库视角”，还是独立导航/Tab 的“车型对比视角”？

- 第一批真实数据源优先接 Excel 配置表、懂车帝/汽车之家参数，还是发布会稿件和官网新闻？